**2020年区政府实事项目完成情况**

一、2020年区政府实事项目完成情况

2020年，我区共安排4大类23项区政府实事项目。在全区上下的共同努力下，除1项（第16项）根据市相关要求终止实施外，22项区政府实事项目已全部完成，具体情况如下：

**（一）基础设施建设类**

1.建成绿道7公里

已完成新建绿道7.15公里，超额完成年度任务。

2.新增15个出租车候客站点

已完成15个出租车候客站点建设，完成年度任务。

3.完成3条道路积水改善工程

已完成万镇路、洛川路、花家浜路3条道路积水改善工程，完成年度任务。

4.改善4条道路6个路段的交通出行问题

已完成对中潭路、祁安路、真北路武宁路、真光路4条道路6个路段的交通改造，完成年度任务。

5.完成9个港湾式公交车站改造

已完成9个港湾式公交车站改造，完成年度任务。

**（二）康养设施建设类**

6.新建、改建10条市民健身步道

已完成新建、改建市民健身步道11条，超额完成年度任务。

7.新建、改建15个市民益智健身苑点

已新建、改建市民益智健身苑点55处，超额完成年度任务。

8.新建、改建4片市民多功能运动场

已新建5片智能化市民运动场，超额完成年度任务。

9.新建2个智慧健康驿站

已完万里街道、甘泉街道2个智慧健康驿站建设，完成年度任务。

10.新建1个医疗急救（120）分站

已完成120急救分站建设并交付120急救中心投入使用，完成年度任务。

11.改造建设认知症障碍照护床位100张

已完成美源养老院和桃浦九村养老院的改造工作，共完成118张认知症障碍照护床位改建，超额完成年度任务。

12.新建752张养老床位

已完成美源养老院和红枫会养老院建设，万里社区15-2地块综合养老服务中心已实现结构封顶，达到市级验收标准，新增774张养老床位，超额完成年度任务。

13.新增14家社区老年助餐场所

已新增长风街道2家、石泉街道1家、宜川街道2家、桃浦镇1家、万里街道1家、长征镇1家、真如镇街道1家、甘泉街道1家和长寿街道4家共计14家社区老年助餐场所，完成年度任务。

14.新建5家社区综合为老服务中心

已完成长寿街道宜昌片区、长风街道白兰片区、石泉街道铜川片区、甘泉街道甘泉片区、桃浦镇西部片区5家社区综合为老服务中心的建设，完成年度任务。

**（三）民生保障服务类**

15.帮助430名长期失业青年实现就业创业

已帮助长期失业青年就业578人，超额完成年度任务。

16.开设30个小学生爱心暑托班

因受新冠肺炎疫情影响，为了减少线下聚集、保障小学生健康安全，市小学生爱心暑托班领导小组已决定暂停举办2020年上海市小学生爱心暑托班，该项目因而终止实施。

17.新增5个普惠性托育点

已新增乐怡幼儿园、大风车幼儿园、甘泉新村幼儿园、绿地世纪城幼儿园、四季艺术幼儿园共5所公办托班，完成年度任务。

18.为本区1200名听力言语障碍残疾人提供信息消费通信优惠套餐服务

已为1279名听力言语障碍残疾人提供信息消费通信优惠套餐服务，超额完成年度任务。

**（四）社区品质提升类**

19.实施500万平方米旧住房综合修缮改造工程

已实现开工547万平方米，现场完工469万平方米旧住房综合修缮改造工程，超额完成年度任务。

20.为13栋高层公房增配消防设施

已完成13栋高层公房增配消防设施建设，完成年度任务。

21.完成全区27个非机动车车库改造

已完成32个小区的非机动车车库充电设施改造工作，超额完成年度任务。

22.在2个社区事务受理服务中心增加居住证等快速办理服务

已实现长寿、曹杨、石泉、万里等4个街道社区事务受理服务中心居住证快证业务受理点的开通运营，超额完成年度任务。

23.新建14个片区公共法律服务客厅，实现片区全覆盖

新建成公共法律服务客厅14家，累计建成25家，完成年度任务。